ZIELVEREINBARUNG

Projektmanagement – Praxisprojekt

Sommersemester 2026 | Lehrveranstaltung: Prof. Dr. Heike Wiesner

# 1. Projektbeschreibung

| Projekttitel | Room of Horror – Weiterentwicklung der VR-Trainingsanwendung |
| --- | --- |
| Auftraggeber/Institution | Bundeswehrkrankenhaus Berlin (Anwendungsbereich) |
| Auftraggeber(in) (Person) | Lily Dausch als Gender & Diversity Expert der HWR Berlin |
| Ansprechperson LV | Prof. Dr. Heike Wiesner |
| Projektzeitraum | Sommersemester 2026 |
| Zielgruppe der Anwendung | Pflegeauszubildende/Personen in der pflegerischen Ausbildung |
| Technologischer Rahmen | Virtual-Reality-Anwendung (Unity/VR-HMD) + Web-/Backend-Komponente |

# 2. Projektkontext & Ausgangslage

Die bestehende VR-Anwendung „Room of Horror“ wurde im Rahmen eines vorangegangenen Bachelorpraxisprojekts entwickelt und stellt eine virtuelle Krankenzimmerumgebung dar, in der Lernende sicherheitsrelevante Fehler identifizieren sollen. Die Anwendung dient als praxisnahe Trainings- und Prüfungssimulation.

Im aktuellen Projektsemester liegt der Fokus nicht auf einer Neuentwicklung, sondern auf der Verbesserung und gezielten Erweiterung anhand von Zugänglichkeits- und Diversitätsaspekten.

# 3. Projektziele (Zielvereinbarung)

Vision: Room of Horror verwandelt die Krankenpflege-Prüfung in eine spielbare VR-Challenge, in der Auszubildende Fehler erkennen müssen, bevor sie an echten Patient*innen arbeiten.

| Nr. | Ziel | Erfolgskriterium | Priorität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einführung verschiedener Patientenprofile (z. B. Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Körperbau, Mobilität) | Integration von 5 weiteren Patientenmodellen | Muss |
| 2 | Assessment zur Verbesserung der Barrierefreiheit der Software (z.B. bei Motion Sickness oder Farbenblindheit) | Status Quo: Welche Barrierefreiheitsfeatures bietet die Software bisher? Handlungsempfehlungen: Schriftliche Ausarbeitung von Möglichkeiten der Verbesserung der Barrierefreiheit der Software, welche Maßnahmen erscheinen anhand der Use Cases sinnig, welche nicht? Umfang: ca. halbe Seite bis eine Seite, Form der Ausarbeitung frei (Tabelle, Text, etc.) | Muss |
| 3 | VR-Patient*innenakte als Vorbereitung für weitere (diversitätsorientierte) Fehlerquellen | Vorhandensein einer anklickbaren Patient*innenakte, Vollständigkeit der Inhalte darf flexibel sein | Soll |
| 4 | Behebung technischer Fehler und Verbesserung der Stabilität | Mind. 50% der von Kaan angesprochenen Verbesserungen behoben | Soll |
| 5 | Ausführliches Manual für Hosts und Nutzende der Anwendung | Einfache und ersichtliche Erklärungen, schriftlich mit Bildern und/oder spielerisch (z.B. durch eine Probeaufgabe in einem Extraraum), die weniger tech-affinen Menschen eine einfache Bedienung ermöglicht. Soll den Schulungsaufwand für die nutzenden Institutionen verringern und sie der unabhängigen Nutzung der Anwendung ermächtigen. Erster Entwurf/Konzeptionsvorschläge dessen ausreichend | Kann |
| 6 | Diversitätsorientierter Ausbau bestehender Fehlerquellen im virtuellen Krankenzimmer | 1 neue Fehlerquelle ergänzt | Kann |
| 7 | Gewichtung der Fehler nach Schwere der medizinischen Konsequenzen (bspw. erst Wunde versorgen, dann erst Müll rausbringen) Überarbeitung des Ergebnis-Dashboards | Überarbeitung der Gewichtung | Kann |
| 8 | Prüfung und ggf. prototypische Integration von KI-gestützten Funktionen (z. B. Sprachfunktion, virtueller Patient) mit Bezug zu Diversitätsaspekten (bspw. man versteht sich sprachlich nicht, was tun?) | Kurze Machbarkeitsstudie mit Diversitätsbezug erstellen und Anwendungsbereiche umreißen | Kann |

# 4. Abgrenzung – Was ist kein Ziel dieses Projekts?

- Vollständige Neuentwicklung der Anwendung

- Produktionsreifer Launch/App-Store-Veröffentlichung

- Die Darstellung in den Szenarien muss nicht photorealistisch sein, es geht mehr um die Erweiterung des Bestehenden anhand von Diversitäts- und Zugänglichkeitsaspekten

# 5. Stakeholder

| Stakeholder | Rolle/Interesse | Einbindung |
| --- | --- | --- |
| Bundeswehrkrankenhaus Berlin | Anwendung, fachlicher Input bei Bedarf | Einzelne Termine mit Auftraggeberin und Betreuung, Test des Endproduktes im September 2026 mit allen Stakeholdern |
| Pflegeauszubildende | Endnutzer*innen der VR-Anwendung | Feedback/Evaluation für nächste Projektgruppe |
| Projektteam (Studierende) | Entwicklung & Dokumentation | Wöchentliche Teamsitzungen |
| Auftraggeberin (Lily Dausch) | Betreuung & Bewertung | Gestaltung und Anforderungen der Inhalte, Ansprechperson für Absprachen |
| Kursleitung (Prof. Dr. Heike Wiesner) | Betreuung & Bewertung | Meilensteinreviews/Sprechstunden |
| Technische Unterstützung (Kâan Turan) | Betreuung & Bewertung | Meilensteinreviews/Sprechstunden |

Die Benotung wird von Lily Dausch, Prof. Dr. Wiesner und Kâan Turan durchgeführt. Die Gewichtung der Benotung ist gleichwertig. Das Bundeswehrkrankenhaus testet die Anwendung nach Abschluss des Projekts.

# 6. Bekannte Pain Points (Ist-Analyse)

- Aktuell nur begrenzte Vielfalt bei der Patientendarstellung

- Unterschiedliche Patientengruppen und Lebensrealitäten werden noch nicht ausreichend abgebildet

- Barrierefreiheit der Anwendung ist bisher nicht klar definiert

- Teilweise technische Fehler und Bugs in der bestehenden Anwendung

- Bestehende Szenarien müssen fachlich und didaktisch erweitert werden

- Dokumentation der Anwendung ist bisher nicht ausreichend für eine einfache Weiterentwicklung

- Einstieg in eine bestehende Codebasis und Systemarchitektur ist komplex

- Priorisierung zwischen fachlichen Wünschen und technischer Umsetzbarkeit

# 7. Meilensteinplanung

| Meilenstein | Inhalt | Zeitraum |
| --- | --- | --- |
| M1 – Kick-off & Analyse | Ist-Analyse der bestehenden Anwendung; Anforderungskatalog erstellen; Stakeholder identifizieren |  |
| M2 – Planung & Priorisierung | Aufgabenverteilung; Vorgehensmodell festlegen; Anforderungen priorisieren (Muss/Soll/Kann) |  |
| M3 – Implementierung I | Erste Erweiterungen umgesetzt; technische Fehler behoben |  |
| M4 – Implementierung II | Neue Patientenprofile, Barrierefreiheitsmaßnahmen, Patient*innenakte |  |
| M5 – Testing & Doku | Tests, Bugfixes, technische Dokumentation finalisieren |  |
| M6 – Abschluss & Präsentation | Projektabschluss, Ergebnispräsentation, Übergabe an Auftraggeberin |  |

# 8. Verbindliche Zielvereinbarung – Unterschriften

Mit ihrer Unterschrift bestätigen alle Beteiligten, die oben formulierten Projektziele als verbindlich anzuerkennen und die Zusammenarbeit im beschriebenen Rahmen zu gestalten.

| Auftraggeberin Lily Dausch/Datum | Bundeswehrkrankenhaus, repräsentiert durch Pflegeleitung Dagmar Klauck |  |
| --- | --- | --- |
| Kursleitung Prof. Dr. Heike Wiesner | Technische Unterstützung Kâan Turan |  |

____________________________________    _______________________________________________

Namen Projektteam                                                      Namen Projektteam

(oder Repräsentation durch eine Person)

____________________________________    ______________________________________________

Namen Projektteam                                                        Namen Projektteam

___________________________________      _______________________________________________

Namen Projektteam                                                      Namen Projektteam

Dieses Dokument wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung Projekt Softwareengineering im SS2026 erstellt.